BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BẢN MẪU

QUẢN LÝ DỰ ÁN

# 1. Mục đích

Báo cáo này đánh giá bản mẫu quản lý dự án tại https://medai-project-board.vercel.app dựa trên các tiêu chí của môn Quản lý dự án. Mục tiêu là xác định mức độ đáp ứng của hệ thống đối với quy trình quản lý dự án và đề xuất các cải tiến.

# 2. Giới thiệu bản mẫu

Bản mẫu được xây dựng theo mô hình Kanban Board, tập trung vào việc quản lý công việc thông qua các cột trạng thái như Todo, In Progress, Review và Done. Người dùng có thể tạo công việc, cập nhật trạng thái, thiết lập mức ưu tiên và thời hạn hoàn thành. Đây là mô hình phổ biến trong Agile.

# 3. Phân tích ưu điểm

·        Giao diện trực quan: Thiết kế hiện đại, bố cục rõ ràng giúp người dùng dễ làm quen và theo dõi tiến độ.

·        Quản lý công việc: Cho phép tạo, sửa, xóa và theo dõi từng Task với đầy đủ thông tin cơ bản.

·        Kanban: Hỗ trợ trực quan hóa quy trình làm việc, giảm tình trạng bỏ sót công việc.

·        Deadline: Giúp kiểm soát thời gian và phát hiện công việc quá hạn.

·        Priority: Hỗ trợ ưu tiên công việc quan trọng trước.

·        Drag & Drop: Thao tác nhanh, thuận tiện khi cập nhật trạng thái.

·        Khả năng mở rộng: Có thể phát triển thêm nhiều chức năng mà không cần thay đổi mô hình cốt lõi.

# 4. Phân tích nhược điểm

·        Thiếu Project Charter: Không có thông tin về mục tiêu, phạm vi, ngân sách và người quản lý dự án.

·        Thiếu WBS: Không phân rã dự án thành các gói công việc và công việc con.

·        Thiếu Gantt Chart: Không thể lập lịch và theo dõi tiến độ theo thời gian.

·        Không có Task Dependency: Không thể xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc.

·        Thiếu quản lý nguồn lực: Không quản lý nhân sự, khối lượng công việc hoặc giờ làm.

·        Thiếu Dashboard: Không có thống kê tỷ lệ hoàn thành, công việc quá hạn hay KPI.

·        Thiếu Risk Register: Không quản lý rủi ro và phương án xử lý.

·        Thiếu Issue Tracking: Không theo dõi lỗi và vấn đề phát sinh.

·        Thiếu Requirement Management: Không lưu và quản lý yêu cầu của khách hàng.

·        Thiếu Stakeholder Management: Không quản lý các bên liên quan.

·        Thiếu Milestone: Không đánh dấu các cột mốc quan trọng.

·        Thiếu Report: Không có Burndown Chart, Velocity hay báo cáo tiến độ.

·        Thiếu phân quyền: Chưa phân biệt quyền Admin, PM và thành viên.

·        Thiếu thông báo: Không nhắc deadline hoặc cập nhật thay đổi.

# 5. Đánh giá theo tiêu chí

| Tiêu chí | Đáp ứng | Mức độ | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Task Management | Có | Tốt | Đáp ứng nhu cầu cơ bản |
| Kanban | Có | Tốt | Quản lý trực quan |
| Requirement | Không | Yếu | Cần bổ sung |
| WBS | Không | Yếu | Thiếu phân rã công việc |
| Gantt | Không | Yếu | Không lập lịch dự án |
| Risk | Không | Yếu | Không quản lý rủi ro |
| Dashboard | Một phần | Trung bình | Thiếu KPI |
| Resource | Không | Yếu | Chưa quản lý nhân sự |
| Report | Không | Yếu | Thiếu báo cáo |

# 6. Đề xuất cải tiến

·        Bổ sung quản lý Requirement và User Story.

·        Thêm WBS để phân rã dự án.

·        Tích hợp Gantt Chart và Timeline.

·        Thêm Dashboard hiển thị KPI và tiến độ.

·        Xây dựng Risk Register và Issue Tracking.

·        Quản lý Resource, Workload và phân quyền.

·        Tích hợp thông báo Email/Notification và Calendar.

# 7. Kết luận

Bản mẫu là một hệ thống quản lý công việc tốt, phù hợp với nhóm nhỏ áp dụng Agile/Kanban. Tuy nhiên, xét theo góc độ quản lý dự án, hệ thống còn thiếu nhiều thành phần quan trọng như quản lý yêu cầu, WBS, Gantt Chart, quản lý rủi ro, nguồn lực và báo cáo. Nếu bổ sung các chức năng này, hệ thống có thể trở thành một công cụ quản lý dự án hoàn chỉnh hơn.